SCHEDA 3: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGASIO

ELENCO ANNUALE 2018

| Cod. Int. Amm,ne (1) | CODICE UNICO INTER. CUI (2) | CUP | DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | Importo totale interv. | FINALITA’ | Conformità | Verifica Vincoli ambientali | Priorità (4) | STATO DI PROGETT. approvata (5) | Stima tempi esecuz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cognome | Nome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | Trim/anno inizio lav. | Trim/anno Fine lav. |
| 1 | - | - | Rotatoria “5 strade” | - | Andreis | Antonella | 380 | 380 | urb | S | S | 1 | PD | 2/18 | 4/18 |
| 2 | - | - | Riqualificazione e miglioramento viabilità-strade e marciapiedi |  | Andreis | Antonella | 120 | 0 | 0 | S | S | 2 | PD |  |  |
| 3 | - | - | Ampliamento polo scolastico | - | Andreis | Antonella | 110 | 2.995 | mis | S | S | 2 | PD | 4/19 | 4/20 |
| 4 | - | - | Piste ciclabili ed ecoparchi | - | Andreis | Antonella | 110 | 110 | mis | S | S | 2 | SF | 4/19 | 4/20 |
| 5 | - | - | Interventi di risparmio ed effic. energ.di impianti pubbl. ill./edifici comunali | - | Andreis | Antonella | 110 | 110 | mis | S | S | 2 | SF | 4/19 | 4/20 |
| 6 | - | - | Migliorie edifici scolastici e immobili comunali | - | Andreis | Antonella | 110 | 110 | mis | S | S | 2 | SF | 4/19 | 4/20 |
| / | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 940 |

f.to Il Responsabile del programma

Andreis Antonella

- Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto)

- La codifica dell’intervento CUI (c f +anno + n progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione.

- Indicare le finalità usando la tabella 5.

- Vedi artt. li 21 e 22 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. secondo le priorità indicate dell’Amministrazione con una scala espressa in

tre livelli (1=massima priorità, 3=minima priorità)

- Indicare la fase della progettazione approvata dell’opera come da tabella 4.