COMUNE DI SACCOLONGO

PROVINCIA DI PADOVA

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELLA RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE PROTEZIONE CIVILE, I° STRALCIO

CUP G45B22000430002 – CIG 9797452927

L’anno duemilaventidue, addì    del mese di   , nella residenza municipale, con la presente scrittura privata fra i signori:

- Gabriele Paggiaro, nato a Carrara San Giorgio il 13 gennaio 1958, nella qualità di responsabile dell’area tecnica, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Saccolongo C.F. 80009990286 - P.IVA 01877550283 - C.U.U. UF24KS, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 267 del 18.08.2000, di seguito indicato più brevemente “Comune”;

- Veronica Vidal, nata a Padova il 18 febbraio 1995, nella qualità di libero professionista e titolare dello studio con sede in via Via Trissino n. 13 - 36040 – Grisignano di Zocco (VI) C.F. VDLVNC95B58 G224C, P.I. 04325830240, di seguito indicato più brevemente “Incaricata”;

PREMESSO CHE:

- l’amministrazione comunle vuole realizzare la progettazione della RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, I° STRALCIO;

- con determinazione n.   del  maggio 2023, a seguito di affidamento diretto, il Comune ha individuato nell’arch. Veronica Vidal il professionista cui affidare l’incarico di cui sopra, per un importo di € 17.366,16, oltre CNPAIA (4%) €. 694,64 per un importo complessivo €. 18.060,80;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Oggetto dell’incarico

Affidamento incarico della progettazione esecutiva della “RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, I° STRALCIO”, in attuazione della Determinazione n.       del …….maggio 2023, e che l’incaricato accetta.

L’intervento è finalizzato a creare una sede adeguata all’interno del fabbricato per renderlo un edificio strategico per la protezione civile comunale.

Al contempo sono individuati i più sicuri ed efficienti percorsi per adeguarlo alla normativa in vigore.

A tal fine la progettazione chiede:

Rilievo del fabbricato, la compartimentazione del magazzino comunale per ricavare dei locali specifici da destinare alla Protezione Civile Comunale, oltre ad adeguare gli spazi alla normativa vigente.

La progettazione dovrà prevedere le seguenti categorie di intervento:

- EDILIZIA – E.20 (interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti) progettazione esecutiva - esecuzione lavori;

- IMPIANTI – IA.03 (impianti elettrici, ecc..) progettazione esecutiva;

- IMPIANTI – IA.02 (impianti di riscaldamento ecc..) progettazione esecutiva;

comprensiva di tutte le prestazioni, le attività e gli oneri descritti ai successivi articoli, per un importo di € 17.366,16, oltre CNPAIA (4%) €. 694,64 per un importo complessivo €. 18.060,80.

- Prestazioni dell’incaricato

L’incarico dovrà essere espletato nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare e in conformità agli artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2023, del DPR 207/2010 e al DM n. 143/2013, alle specifiche tecniche per la progettazione e relativi indirizzi e raccomandazioni applicative, oltre alle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

In particolare le prestazioni comprese nell’incarico che dovranno essere fornite dall’incaricato sono le seguenti:

- Progetto esecutivo, con tutte le analisi specifiche necessarie, al fine di ottenere tutti i pareri necessari (parere paesaggistico compreso);

- Esecuzione lavori;

sono inoltre comprese nell’incarico la tenuta dei rapporti con gli Enti territorialmente competenti, gli incontri con le relative strutture tecniche e l’elaborazione di proposte di soluzioni tecniche, anche alternative tra di loro, da sottoporre all’approvazione degli Enti stessi e dell’amministrazione comunale.

- Materiali da produrre

La progettazione dovrà comprendere, indicativamente, i seguenti elaborati che l’incaricato dovrà redigere e produrre:

EDILIZIA – E.20 (interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti) progettazione esecutiva - esecuzione lavori;

Progettazione esecutiva

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro d’incidenza percentuale della quantità di manodopera, schema contratto, capitolato speciale d’appalto cronoprogramma, piano di manutenzione dell’opera, progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche, Piano di sicurezza e Coordinamento, supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva, supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto, supporto al RUP per la validazione del progetto.

IMPIANTI – IA.03 (impianti elettrici, ecc..) progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro d’incidenza percentuale della quantità di manodopera, schema contratto, capitolato speciale d’appalto cronoprogramma, piano di manutenzione dell’opera, progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche, Piano di sicurezza e Coordinamento, Piano di manutenzione dell’opera, schema di contratto capitolato speciale d’appalto cronoprogramma, supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva, supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto, supporto al RUP per la validazione del progetto.

IMPIANTI – IA.02 (impianti di riscaldamento ecc..) progettazione esecutiva;

Progettazione esecutiva

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro d’incidenza percentuale della quantità di manodopera, schema contratto, capitolato speciale d’appalto cronoprogramma, piano di manutenzione dell’opera, progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche, Piano di sicurezza e Coordinamento, supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva, supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto, supporto al RUP per la validazione del progetto.

Inoltre l’Incaricato dovrà redigere e produrre ogni altro elaborato risultasse necessario per adempiere alle vigenti indicazioni e disposizioni normative e alla richiesta di parere agli Enti territorialmente competenti.

DIREZIONE LAVORI

Nella direzione lavori il direttore dei lavori dovrà eseguire il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquirà in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori avrà la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

- Modalità di presentazione degli elaborati

L’incaricato dovrà produrre gli elaborati elencati al precedente articolo secondo le seguenti modalità:

- tutti gli elaborati dovranno essere forniti in originale e due copie su supporto cartaceo, oltre alle copie necessarie per l’acquisizione dei pareri e nulla osta degli enti territorialmente competenti, tutte timbrate e firmate dal progettista;

- i files originali relativi a tutti gli elaborati dovranno essere consegnati su CD-ROM, nel formato modificabile originale, DWG, e in PDF.

- Tempo utile

L’incarico dovrà essere svolto secondo le fasi e le scadenze di seguito elencate:

Stesura e consegna degli elaborati relativi alla progettazione della “RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE PROTEZIONE CIVILE, I° STRALCIO”, entro 10 giugno.

- Pratica paesaggistica, elaborati progettuali e relazione paesaggistica, entro il 22 maggio 2023;

- Progetto esecutivo

- stesura e consegna degli elaborati relativi alla progettazione della “RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE PROTEZIONE CIVILE, I° STRALCIO”, entro 10 giugno 2023.

Tutte le comunicazioni dell’amministrazione dovranno essere inviate tramite PEC, al fine del calcolo del tempo utile per presentare la progettazione.

- Corrispettivo e liquidazione dei compensi

Il compenso dovuto all’Incaricato per un importo di € 17.366,16, oltre CNPAIA (4%) €. 694,64 per un importo complessivo €. 18.060,80, verrà liquidato con la seguente ripartizione, dietro presentazione delle relative parcelle e previa verifica circa la rispondenza delle prestazioni stesse alle disposizioni del presente disciplinare:

- 20% a 15 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali esecutivi;

- 50% all’approvazione del progetto da parte dell’ente e non oltre 60 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali;

- 30% a 30 giorni dall’approvazione del certificato regolare esecuzione.

- Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Incaricato si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, a tal fine indica il seguente c/c:

Intestato a Veronica Vidal – Banca Mediolanum

IBAN: IT04O0306234210000002394104

al quale hanno accesso il sig.:

- sig. Veronica Vidal nata a Padova il 18 febbraio 1995 residente in Via Trissino n. 13 - 36040 – Grisignano di Zocco (VI) C.F. VDLVNC95B58 G224C, P.I. 04325830240

- Polizza assicurativa

- L’incaricato ha trasmesso alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, n. PI-86095722N0 della compagnia assicurativa Arch Insurance.

- La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

- L’incaricato ha trasmesso una dichiarazione con la quale certifica di non trovarsi nelle condizioni dell’art. 80 del codice e di essere in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art 83 comma 1 del D.LGS. n. 50/2016

Per il Comune                                        l’Incaricato

Gabriele Paggiaro 					Veronica Vidal

(Documento firmato digitalmente)                  (Documento firmato digitalmente)